TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Documento de Autorização Formal e Alinhamento Estratégico

1. DADOS GERAIS DO PROJETO

Nome do Projeto: Dashboard Analítico: O Impacto Socioeconômico das Bets

Data de Elaboração: 15/03/2026

Patrocinador (Sponsor): A descobrir.

Gerente do Projeto (GP): Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares

2. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA (Foco em Geração de Valor - PMBOK 7)

O Problema de Negócio: Atualmente, não há uma visualização centralizada que cruze a explosão do volume de transações instantâneas (Pix) destinadas a casas de apostas com o crescente índice de endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. O debate ocorre sem embasamento visual e estatístico acessível.

O projeto visa: Desenvolver um painel de inteligência de dados para consolidar essas informações dispersas, aplicando métodos estatísticos para evidenciar o problema.

Valor Tangível Esperado: Entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP) em formato de Dashboard web capaz de processar bases de dados abertas e gerar gráficos correlacionais precisos.

Valor Intangível Esperado: Conscientização sobre a ludopatia digital e o comprometimento da renda básica; validação de uma dor real de mercado (Atividade Extensionista - ACE) para fundamentar futuros projetos de software.

3. DESCRIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO PRODUTO/SERVIÇO DE TI

Uma aplicação web orientada a dados (Data App) onde usuários poderão acessar um painel visual (Dashboard). O sistema ingerirá dados de fontes governamentais (ex: Banco Central) e de proteção ao crédito, aplicando algoritmos de limpeza para exibir gráficos dinâmicos, KPIs e mapas de calor sobre o fluxo financeiro para empresas de apostas esportivas e os reflexos na economia local.

4. REQUISITOS MACROS (O que não pode faltar)

Requisitos Funcionais Macros (O que o sistema faz):

- Ingestão e Processamento: O sistema DEVE ser capaz de ler, limpar e modelar arquivos de dados estruturados (.CSV/.XLSX) contendo informações sobre transações financeiras e índices de inadimplência.

- Visualização Dinâmica: O sistema DEVE apresentar painéis gráficos interativos (ex: linhas de tendência, barras comparativas) que cruzem as variáveis financeiras ao longo do tempo.

- Filtros de Exploração: O sistema DEVE permitir que o usuário aplique filtros (por data, região ou variável estatística) para modificar dinamicamente as visualizações apresentadas no Dashboard.

Requisitos Não-Funcionais Macros (Restrições de Qualidade e Arquitetura):

- Acessibilidade e Usabilidade: A interface DEVE apresentar soluções visuais claras e objetivas, compreensíveis tanto para público técnico (engenheiros) quanto não técnico (gestores públicos).

- Conformidade e Privacidade: O projeto DEVE utilizar estritamente dados públicos e anonimizados, respeitando a privacidade dos cidadãos de acordo com a LGPD e as normas éticas de pesquisa de dados.

- Infraestrutura e Custo: O deploy da aplicação DEVE ser realizado em plataformas de nuvem gratuitas (ex: Streamlit Cloud, GitHub Pages), garantindo manutenção com custo zero.

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO

- Sucesso na extração, limpeza (ETL) e cruzamento lógico das bases de dados, sem distorção das informações originais.

- Lançamento e hospedagem do Dashboard funcional antes da data limite de submissão no AVA (Sala Online) do CEUB.

- Apresentação clara e objetiva da solução computacional para a banca avaliadora, atendendo aos requisitos da ementa de Projeto Integrador I.

6. RISCOS PRELIMINARES DE ALTO NÍVEL

- Risco 1: Qualidade dos Dados - Encontrar bases de dados oficiais inconsistentes, incompletas ou com formatos que exijam esforço excessivo de limpeza (Data Wrangling), estourando o prazo do projeto.

- Risco 2: Limitações Técnicas - A equipe enfrentar dificuldades imprevistas na curva de aprendizado de bibliotecas específicas de Data Science em Python (ex: Pandas, Matplotlib) ou na hospedagem da aplicação na nuvem.

7. CRONOGRAMA DE MARCOS (Milestones)

- Mês 1 - Imersão e Aquisição de Dados: Definição precisa do escopo de pesquisa, busca pelas bases de dados oficiais (BCB, Serasa, IBGE) e criação dos primeiros scripts de limpeza e transformação (ETL).

- Mês 2 - Modelagem e Prototipação Visual: Aplicação das técnicas estatísticas descritivas sobre os dados limpos e desenvolvimento da versão Alfa dos gráficos e indicadores (KPIs).

- Mês 3 - Integração e Lançamento (MVP): Criação da interface web (Front-end do Dashboard), testes de usabilidade, revisão do código, documentação técnica (artefatos) e Deploy (lançamento) na nuvem.

8. ORÇAMENTO RESUMIDO (O "How Much")

- Custo Estimado Direto (Desembolso Financeiro): R$ 0,00 (Utilização exclusiva de ferramentas de código aberto e nuvem gratuita).

- Recursos Internos/Orgânicos Alocados (Não exigem novo desembolso, mas suportam o projeto):

  - Recursos Humanos: Equipe de estudantes atuando como desenvolvedores e analistas de dados (estimativa de dezenas de horas de dedicação no semestre).

  - Equipamentos (Hardware): Uso de notebooks pessoais da equipe (Bring Your Own Device) para o processamento local das bases de dados.

  - Infraestrutura e Redes: Consumo de energia elétrica domiciliar e uso de internet banda larga privada para download de bases de dados massivas e upload do código para repositórios.

  - Infraestrutura Lógica (Software e Licenças): Linguagem Python (Open Source), bibliotecas gratuitas (Pandas, NumPy, Streamlit), versionamento via GitHub e hospedagem em plataformas Free Tier.

9. AUTORIDADE DO GERENTE DE PROJETOS

- O Gerente de Projetos tem autonomia para: Definir a arquitetura técnica de dados (quais bibliotecas e métodos de limpeza utilizar), priorizar tarefas entre os membros da equipe e aprovar o design da interface final do Dashboard.

- O Gerente de Projetos NÃO tem autonomia para: Alterar o objetivo final da disciplina (abandonar a análise de dados para criar outro tipo de sistema) ou modificar os prazos estipulados no plano de ensino do CEUB.

10. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

(A assinatura deste documento autoriza formalmente o início do projeto e a alocação dos recursos organizacionais necessários).

____________________________________

Assinatura do Patrocinador (Sponsor)

Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares

____________________________________

Assinatura do Gerente de Projetos (GP)